实训反思日志

姓名：曹贵玲 班级：信管1602 学号：1608020218

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2019-6-30 | 今天是信息系统设计实训的第一天，以小组为单位，我们完成了以下工作：   1. 完善修改差旅费报销系统的业务流程，分析每一个功能的实现可行性，确定最终要实现的功能； 2. 团队分工，根据老师的建议，我们采取根据页面与功能分工的方式，我主要负责实现部门经理与财务部门的审批通过/申请驳回功能的前端界面设计与后端实现功能； 3. 制定接下来的实训计划。 |
| 2019-7-01 | 今天依旧是小组合作的内容居多，我们经过讨论，确定编写语言为Java，编程工具为Eclipse，数据库采用MySQL,前端采用HTML+CSS+JavaScript;上网查询并学习相关系统开发资料。 |
| 2019-7-02 | 1. 进行部门经理审批通过功能后端函数的编写以及数据库的建设 2. 对分析与设计报告中相应板块的具体细节进行了修改和完善 3. 完成部门经理审批通过功能的前端设计与代码编写 4. 与组员讨论改进完善的地方，实现前端对后端函数的调用与值存储。 |
| 2019-7-03 | 1. 完成部门经理申请驳回功能的后端函数编写 2. 对分析与设计报告中相应板块的具体细节进行了修改和完善 3. 完成部门经理申请驳回功能的前端设计与代码编写。 |
| 2019-7-04 | 1. 根据之前两天的工作，完成财务人员的审批通过与申请驳回功能后端函数的编写、前端设计与代码编写 2. 对分析与设计报告中相应的板块进行了修改。 |
| 2019-7-05 | 1. 完成财务人员支付功能后端函数的编写及前端设计与代码编写 2. 对分析与设计报告中相应板块进行了修改。 |
| 2019-7-06 | 完成了系统模块化合并工作，将三人独立负责的申请单“增删改查”四个功能模块，以及申请单“审批”与“支付”功能模块进行合并，共同讨论完成登录界面前后端设计与代码编写。 |
| 2019-7-07 | 与组员讨论目前系统的优点与不足，对于之前负责的板块进行进一步测试，进行修改与完善。 |
| 2019-7-14 | 制作答辩所用的PPT。 |
| 2019-7-15 | 共同完善系统、报告、PPT；制作视频。 |
| 2019-7-16 | 答辩。 |