实训反思日志

姓名： 王月 班级：信管1602班 学号：1608020219

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2019-6-30 | 今天是信息系统设计实训的第一天，我们完成了以下工作：  1、完善修改差旅费报销系统的业务流程，分析每一个功能的实现可行性，确定最终要实现的功能；  2、团队分工，根据老师的建议，我们采取根据页面与功能分工的方式，我主要负责实现申请人的申请单增加与删除功能；3制定接下来的实训计划。 |
| 2019-7-1 | 实训第二天，完成了以下工作：  1、确定最终编写语言为Java，编程工具为eclipse，数据库采用MySQL，前端采用HTML+CSS+JavaScript；  2、上网查询相关系统开发资料，并参照java语言的系统开发教程进行学习。 |
| 2019-7-2 | 实训第三天，完成了以下工作：   1. 根据相关资料，进行“增加申请单”功能的后端函数编写，以及数据库建设；   2、根据相关业务需要，对分析与设计报告中的“增加申请单”功能的具体细节进行修改和完善。 |
| 2019-7-3 | 实训第四天，完成了以下工作：  根据“增加申请单”功能的后端函数，进行“增加申请单”功能的前端设计与代码编写，实现前端对后端函数的调用与值存储。 |
| 2019-7-4 | 实训第五天，完成了以下工作：  1、根据相关资料，进行“删除申请单”功能的后端函数编写；  2、根据相关业务需要，对分析与设计报告中的“删除申请单”功能的具体细节进行修改和完善。 |
| 2019-7-5 | 实训第六天，完成了以下工作：  根据“删除申请单”功能的后端函数，进行“删除申请单”功能的前端设计与代码编写，以实现通过前端界面操作对数据库中申请单数据进行的修改操作。 |
| 2019-7-6 | 实训第七天，完成了以下工作：  1、完成了系统模块化合并工作，将三人独立负责的申请单“增删改查”四个功能模块，以及申请单“审批”与“支付”功能模块进行合并；  2、完成登录界面前后端设计与代码编写。 |
| 2019-7-7 | 实训第八天，完成了以下工作：  1、进一步添加“系统管理员”角色，通过这一角色实现对“申请人”、“部门经理”、“财务人员”三个角色的管理，主要是对三个角色信息的“增删改查”功能；  2、进一步对系统的功能进行更细致的修改。 |
| 2019-7-14 | 实训第九天，完成了以下工作：  根据系统实际完成情况，进一步完成《信息系统设计实训报告》的系统测试与部署等部分。 |
| 2019-7-15 | 实训第十天，完成了以下工作：  进行系统的最终测试运行，修改不足，进一步完善系统和报告，打印报告，并制作系统测试视频以及PPT。 |
| 2019-7-16 | 实训第十一天，完成了以下工作：  总结汇报，答辩展示。 |