实训反思日志

姓名：王颖 班级：信管1601 学号：1608020124

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2019-6-30 | **实训内容：**  1.分析差旅费报销系统已定的功能实现的可能性，重新确定需要实现的功能  2.根据需要实现的功能，修改了《面向对象分析与设计报告》与《结构化分析与设计报告》并将两份报告整合到《信息系统实训设计报告》中  3.确定团队分工。将团队按实现的功能模块能进分工，我主要负责实现申请单的修改与查询功能  **反思内容：**  1.一个好的项目离不开合理的时间安排及一份规范的文档指导  2.系统的实现需要建立在功能可行性的基础上，一味地好高骛远不可取  3.一个好的团队需要有明确的分工，将系统按前端后端进行分工不如按功能模块进行分工 |
| 2019-7-1 | **实训内容：**  1.查找相关资料，确定实现系统的语言及数据库。最终确定系统的编写语言为java，主要使用eclipse进行编程，前端界面采用HTML+CSS+JavaScript，考虑到SQL安装的复杂性，故数据库选择MySQL  2.根据所查找资料下载相关软件及配置系统实现所需的环境  3.进行相关的资料准备及语言学习  **反思内容：**  1.一个系统对其开发环境要求很高，配置合适的系统环境是成功开发系统的前提  2.语言学习很重要 |
| 2019-7-2 | **实训内容：**  1.进行差旅费报销系统的登录页面设计，并初步实现单一用户登录功能  2.与团队成员讨论确定数据库的表结构，并进行数据库建设  3.解决单一用户登录及数据库建设过程中出现的错误  **反思内容：**  1.功能实现的过程中需要不断对其进行调试，不可最后一起进行调试，这样会在一定程度上减少工作量。  2.与其迅速进行编程后通过调试发现并解决问题，不如在编程过程中就保证程序的正确性与可运行性，这样可提高工作效率。 |
| 2019-7-3 | **实训内容：**  1.参考团队成员的“增加申请单”功能的界面，对“修改申请单”功能的界面进行设计与实现  2.实现点击“确定”后界面弹出“操作成功”提示框，及点击“确定”后界面的跳转  3.解决编程中出现的界面无法正常跳转问题  **反思内容：**  系统的实现过程中不是一帆风顺的，需要不断进行系统调试与解决错误，耐心很重要。 |
| 2019-7-4 | **实训内容：**  1.实现程序与数据库的连接  2.在数据库中手动增加一个申请单，测试“修改申请单”功能  3.解决数据库与界面无法正常连接的问题  **反思内容：**  遇到问题时，不要放弃，多查资料，总会有解决方法的，有时候，换一个人来操作或许会有意想不到的惊喜 |
| 2019-7-5 | **实训内容：**  1.进行查询界面的设计，确定相关数据库的字段显示  2.进行“查询”功能的实现与查询后申请单信息的正常显示  3.测试“查询申请单”功能  **反思内容：**  在功能实现的开始，明确所需要显示的字段很重要 |
| 2019-7-6 | **实训内容：**  1.将团队成员独立负责的功能模块“增删改查”及“审批”、“支付”进行集成调试  2.合作实现登录界面前端的分角色登录  3.对系统进行模块化测试及集成测试  **反思内容:**  系统的完善需要不断通过测试发现问题 |
| 2019-7-7 | **实训内容：**  1.运行程序，修改界面中不合理的地方  2.考虑到系统角色需要进行添加，经团队讨论后决定增加“系统管理员”功能从而实现对不同角色的“增删改查”。  3.增加各角色的“注销退出”功能  **反思内容：**  一个好的系统需要不断进行完善 |
| 2019-7-14 | **实训内容：**  1.进行系统最后的运行测试，再次进行实现功能与界面显示的完善  2.修改报告，将其中与已开发出的系统不对应的地方进行修改  3.撰写系统测试部分的报告 |
| 2019-7-15 | **实训内容：**  1.进行系统运行，按照已开发的系统的实际情况与《系统分析与设计报告》进行对应、检查与完善  2.按照老师提出的要求，对汇报的PPT进行修改与完善 |
| 2019-7-16 | 进行差旅费报销系统的答辩 |